Приложение

Мониторинг реализации комплексных планов развития (комплексных инвестиционных планов модернизации экономики) сельских поселений  с монопрофильной структурной экономики муниципального образования Каневской район за 1 полугодие 2011 года

| Наименование меры | Поступило денежных средств, тыс. руб. | Освоено денежных средств, тыс. руб. | Результаты реализации меры, в том числе промежуточные |
| --- | --- | --- | --- |
| Новодеревянковское сельское поселение |
| Строительство сетей газопровода среднего и низкого давления общей протяженностью 5 км. | 14000,0 — краевой бюджет | 10760,00 (остаток денежных средств 3240,00 перечислен в краевой бюджет) | Построена газопроводная линия общей протяженностью 8,6 км на хуторах Вольный, Ленинский, Приютный и Албаши . Это позволяет улучшить качество жизни населения и повысить инвестиционную привлекательность территории. |
| Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Новодеревянковского с/п | 106,9— местный бюджет | 106,9 | Произведена частичная оплата за проектно-сметную документацию по разметке дорожных знаков. Улучшены условия транспортных перевозок, повышено соответствие интенсивности движения. |
| Благоустройство территории населенных пунктов Новодеревянковского сельского поселения | 733,0 — местный бюджет | 733 | Поддержание систем уличного освещения в технически-исправном состоянии –произведен текущий ремонт уличного освещения по ул. Мира. Поддержание санитарного порядка на улицах населенных пунктов и в местах массового отдыха, озеленение территории сельского поселения. Данные меры создают комфортные условия для проживания и повышают привлекательность территории. |
| Итого: | 14839,9 | 11599,9 |  |
| Кубанскостепное сельское поселение |
| Реконструкция коровников крупного рогатого скота ОАО «Кубанская степь» | 23500 - внебюджетные источники | 23500 | Увеличение производства молока до 5 литров в сутки и продуктивности дойного стада на 10 %. |
| Ремонт подъездной автодороги к пос.Кубанская степь и пос.Степной | 1840 — местный бюджет | 1840 | Улучшены условия транспортных перевозок, повышено соответствие интенсивности движения. |
| Благоустройство территории населенных пунктов Кубанскостепного сельского поселения | 60 — внебюджетные источники | 60 | Обеспечение санитарного порядка на улицах населенных пунктов и в местах массового отдыха, озеленение территории. |
| Итого: | 25400 | 25400 |  |
| Стародеревянковское сельское поселение |
| Улучшение инженерной инфраструктуры. Проведение работ по развитию систем наружного освещения | 600,0 — местный бюджет | 600,0 — местный бюджет | Проведены работы по развитию систем наружного освещения в ст.Стародеревянковской с использованием субсидии из краевого бюджета. Процент освещенности населенных пунктов Стародеревянковского с/п повысился на 6 % и достиг уровня 96 %. |
| Проведение мероприятий по развитию систем водоснабжения в течение 2011 года | 1700,0 — краевой бюджет 188,0 — местный бюджет | 1700,0 — краевой бюджет 188,0 — местный бюджет | Разработана проектно-сметная документация по развитию систем водоснабжения. Проведены работы по ремонту систем водоснабжения в ст.Стародеревянковской с использованием субсидии из краевого бюджета. Данное мероприятие увеличило общую протяженность водопровода в поселении на 1,5 км |
| Реализация ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2011 год» | 7000,00 — краевой бюджет 3000,00 — местный бюджет | 7000,00 — краевой бюджет 3000,00 — местный бюджет | Отремонтировано 5 % дорог с твердым покрытием в Стародеревянковском поселении. Улучшены условия транспортных перевозок, повышено соответствие интенсивности движения. |
| Итого: | 12488 | 12488 |  |
| Красногвардейское сельское поселение |
| Строительство газопровода станицы Александровской | - | - | В 2010 году подготовлена проектно-сметная документация газопровода ст. Александровской, проведена экспертиза проекта в ноябре 2010 года. Финансирование в размере 14 млн. (7 млн. - краевой бюджет и 7 млн. - районный бюджет) строительство запланировано на 2012 год. |
| Разработка территориального планирования и градостроительной документации | 67,0 — краевой бюджет 53,0 — местный бюджет | 67,0 — краевой бюджет 53,0 — местный бюджет | В 2010 году заключено соглашение на разработку документов территориального планирования (разработчик — ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края»), генеральный план находится в стадии разработки. Результат — создание благоприятных условий для проживания, создание перспектив социально-экономического развития территории. |
| Итого: | 120 | 120 |  |
| Новоминское сельское поселение |
| Реконструкция линий водоснабжения в течение 2011 года | - | - | Разработана проектно-сметная документация по реконструкции линий водоснабжения. Монтажные работы по реконструкции линии водоснабжения в ст.Новоминской перенесены на 3 квартал 2011 года до поступления субсидии из краевого бюджета. |
| Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог Новоминского сельского поселения | 500,0 — местный бюджет | 500,0 — местный бюджет | Проведен текущий ремонт дорог ул.Советской, ул.Дружбы и ул.Ленина. Улучшены условия транспортных перевозок, повышено соответствие интенсивности движения. |
| Замена действующих светильников ДРЛ-250Вт,ДРЛ-400Вт на энергосберегающие, мощностью 150Вт,70Вт | - | - | Поддержание систем уличного освещения в технически-исправном состоянии путем замены существующих светильников на энергосберегающие будет проведено в течение 3 квартала 2011 года. |
| Строительство оптово-розничного комплекса по заготовке и реализации сельскохозяйственной продукции | - | - | Подготовлено инвестиционное предложение, разработан бизнес-план, поиск инвестора |
| Строительство ветроэлектростанции (ВЭЛ) мощностью 176 млн.кВтч/год | 1000,0 — внебюджетные источники | 1000,0 — внебюджетные источники | Заключено соглашение на IX Международном инвестиционном Форуме в г. Сочи с ООО «ВЭС-ЮГ» в 2010 году, подготовка и оформление земельно-правовой документации |
| Строительство сельскохозяйственного предприятия по выращиванию и переработке грибов-шампиньонов | - | - | Заключен договор аренды с ООО консервное предприятие «Русское поле Албаши». |
| Итого: | 1500 | 1500 |  |
| Челбасское сельское поселение |
| Благоустройство территории населенных пунктов Челбасского сельского поселения - строительство детской волейбольной площадки по ул.Красной - ремонт дороги по ул. Первомайской (укладка гравия и ГПС) | 240,0 — местный бюджет 200,0 — местный бюджет | 240,0 — местный бюджет 200,0 — местный бюджет | Поддержание санитарного порядка на улицах населенных пунктов и в местах массового отдыха, озеленение территории сельского поселения. Построена детская волейбольная площадка по ул.Красной. Данные меры создают комфортные условия для проживания и повышают привлекательность территории. Улучшены условия транспортных перевозок, повышено соответствие интенсивности движения. |
| Проведение реконструкции уличных водопроводных сетей в юго-восточной части Челбасского с/п протяженностью 5 км, в северо-западной части сельского поселения протяженностью 4,7 км | - | - | Проведение реконструкции запланировано в 3 квартале 2011 года |
| Проведение работ по реконструкции линий уличного освещения по ул. Калинина и ул. Кубанской 1,6 км | - | - | Проведение реконструкции запланировано в 3 квартале 2011 года на сумму 200 тыс.руб. (100 тыс.руб. - местный бюджет и 100 тыс.руб. - краевой бюджет) |
| Строительство универсального магазина «Магнит» по ул.Базарной | 600,0 — внебюджетные источники | 600— внебюджетные источники | Введение в эксплуатацию запланировано на конец 2011 г., в настоящее время ведется строительство. |
| Ремонт и реконструкция улично-дорожной сети ул.Комсомольской | - | - | Запущена конкурсная процедура по заключению муниципального контракта на ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети ул.Комсомольской, ул.Войкова и ул.Коминтерна. Заключение контракта запланировано на 3 квартал 2011 года. |
| Итого: | 1040 | 1040 |  |
| Привольненское сельское поселение |
| Реконструкция существующего водозабора по: - ул.Широкой с заменой водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы; - ул.Мира, ул. Прогонная, ул.Длинная, ул.Калинина, ул.Верхняя, ул.Свердликова | - | - | Привольненское с/п вошло в ФЦП «Социальное развитие села до 2012 г. Реконструкция водопроводных сетей. Реконструкция запланирована на 3 кв. 2011 года до поступления средств из краевого бюджета. |
| Проведение ямочного ремонта автомобильных дорог в ст.Привольной 10 км | 50,0 — внебюджетные источники | 50,0— внебюджетные источники | Проведен ямочный ремонт автомобильных дорог. Улучшены условия транспортных перевозок, повышено соответствие интенсивности движения. |
| Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации | - | - | Разработка генерального плана планируется в 3-4 квартале 2011 года. Результат — создание благоприятных условий для проживания, создание перспектив социально-экономического развития территории. |
| Благоустройство территории населенных пунктов Привольненского сельского поселения | - | - | Поддержание систем уличного освещения в технически-исправном состоянии, обеспечение санитарного порядка на улицах населенных пунктов и в местах массового отдыха, озеленение территории сельского поселения. Данные мероприятия намечены на 3-4 квартал 2011 г. |
| Реализация инвестиционных проектов в сфере малого бизнеса: 1. Строительство магазина запасных частей. 2. Строительство продуктового магазина | 6000 — внебюджетные источники | 6000— внебюджетные источники | Магазины введены в эксплуатацию. Результат - создание благоприятных условий для проживания, создание перспектив социально-экономического развития территории. Повышение уровня обеспеченности населения продуктами питания. |
| Итого: | 6050 | 6050 |  |
| Всего: | 61437,9 | 58197,9 |  |

Начальник управления экономики

администрации МО Каневской район                                                                                                                       И.Н. Гречина